东莞市水务环境投资控股集团供水有限公司制水分公司簕竹排等水厂8台起重机降级

改造、更换及维修设备维修服务项目
询价文件

东莞市水务环境投资控股集团供水有限公司
2025年12月17日

目   录
3第一章 询价邀请函


5第二章 用户需求


14第三章 合同条款


28第四章 报价须知


30第五章 报价文件（格式）





第一章 询价邀请函
各供应商：

我公司的“东莞市水务环境投资控股集团供水有限公司制水分公司簕竹排等水厂8台起重机降级改造、更换及维修设备维修服务项目”正式开展，现邀请贵司参与本项目的询价采购。具体采购信息如下：

一、采购项目名称：东莞市水务环境投资控股集团供水有限公司制水分公司簕竹排等水厂8台起重机降级改造、更换及维修设备维修服务项目
二、采购预算：含税最高限价为¥235,000.00
三、采购内容：制水分公司簕竹排等水厂8台起重机降级改造、更换及维修设备维修服务（具体详见用户需求书）

四、资质要求：

1.报价人须具备C级（或以上）的起重机械安装、改造、维修资质，持有《中华人民共和国特种设备安装改造维修许可证》（须涵盖起重机械，该证应在有效期内）；
2.自2022年1月1日以来，报价人具有至少一项起重机改造更换（或维修维护）的服务业绩（合同签订日期为2022年1月1日或以后）；

4.报价人未被列入“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）安全生产严重失信主体名单（法人）、失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单（处罚期限届满的除外）。

五、成交原则：从实质性满足采购需求的供应商中，按含税价最低成交原则确定成交供应商。

六、报价文件递交截止时间：2025年12月25日15时00分。

七、报价文件递交地点：东莞市莞城街道莞龙路141号（东莞市水务环境投资控股集团供水有限公司合同管理部）。

八、报价文件开封时间：2025年12月25日15时00分。

九、开封地点：东莞市水务环境投资控股集团供水有限公司二楼会议室

十、采购人联系方式：

采购联系人：吴先生，联系电话：0769-22628713

联系地址：东莞市莞城街道莞龙路141号（东莞市水务环境投资控股集团供水有限公司）

东莞市水务环境投资控股集团供水有限公司

2025年12月17日      

第二章 用户需求
一、基本情况

1.采购内容：本次拟确定1家具备许可资质及经验要求的服务单位，负责制水分公司簕竹排水厂、谢岗第三水厂和桥头第二水厂、桥头第三水厂共8台起重机的降级改造、更换及故障维修服务。主要内容为：6台起重机按照新起重机的出厂和安装要求进行降级改造和更换（其中5台3T起重机整改为2.8T，1台3T单轨起重机更换为2T双轨起重机）、2台起重机需进行维修和补充缺少的资料。

降级改造、更换及维修后，8台起重机能满足《中华人民共和国特种设备安全法》、《起重设备安装工程施工及验收规范》（GB 50278-2010）、《起重机械安全技术规程》（TSG 51-2023）、《特种设备使用管理规则》（TSG08-2017）等法律法规、技术规程规范的要求，并能通过法定检验检测机构检验的要求。
二、起重机改造、更换及维修单位的资质要求

1、起重机改造、更换及维修单位具有法人资格，持有合法有效的工商行政管理部门核发的营业执照。

2、起重机改造、更换及维修单位必须具有C级或以上的起重机械安装、改造、维修资质，持有《中华人民共和国特种设备安装改造维修许可证》（须涵盖起重机械，该证应在有效期内）。
3、起重机改造、更换及维修单位应具有良好的商业信誉，近三年内无违规违约情况，且起重机服务单位所整改维修的同类起重机械设备无质量安全责任事故。
三、法规、规则（规范）要求
1、相关法律法规、规则、技术规范

所有起重机降级改造、更换及维修必须根据国家和行业特种设备法律法规、规则、技术规范的内容规定和要求进行，确保起重机安全可靠使用。起重机改造、更换及维修单位的起重机械整改维修有效许可条件和质量应符合以下（但不限于）特种设备法律法规、规则、技术规范要求的规定：

·《中华人民共和国特种设备安全法》（中华人民共和国主席令第四号）
·《特种设备安全监察条例》（国务院令第549号）；
·GB 50278-2010起重设备安装工程施工及验收规范
·TSG Z0004-2007《特种设备制造、安装、改造、维修质量保证体系基本要求》；
·TSG Q0002-2008《起重机械安全技术监察规程》－桥式起重机；

·TSG Q7016-2016《起重机械安装改造重大修理监督检验规则》；

·TSG Q7015-2016《起重机械定期检验规则》；

·TSG 08-2017《特种设备使用管理规则》；

·TSG Q5001-2009《起重机械使用管理规则》；

·TSG 51-2023《起重机械安全技术规程》

·行业或属地特种设备监管机构的文件规定和要求。
四、降级改造、更换及维修技术要求
1、 降级改造、更换要求 
1.1、 一般要求 
（1）降级改造、更换单位应当在被许可的场所内改造起重机械； 
（2）降级改造、更换应当针对被改造起重机械的具体要求，制定降级改造、更换方案；降级改造、更换方案应当包括降级改造、更换设计文件、工艺文件和检验作业指导书； 
（3）降级改造、更换设计文件包括设计任务书、设计计算书、设计图样、安装及使用维护保养说明等； 
（4）降级改造、更换工艺文件至少包括机加工工艺、焊接工艺、装配工艺等； 
（5）检验作业指导书包括进货、过程、出厂等环节的检验要求，明确检验依据、检验检测项目、检验检测方法、技术要求、检验检测仪器设备、判定规则等； 
（6）降级改造、更换单位在降级改造、更换前应当按照规定向改造所在地的特种设备安全监督管理部门履行告知手续； 
（7）降级改造、更换的起重机械应当按照《起重机械安全技术规程》（下称“本规程”）规定的监督检验项目标准要求，委托由取得甲类检验机构 A1 级或者 A2 级的特种设备检验机构实施相应的监督检验，不需要进行型式试验； 
（8）在原起重机基础上降级的改造活动不得改变起重机械的品种，但可以改变品种的型号，其型号由实施监督检验的机构与改造单位及使用单位共同予以确认。 
1.2、 金属结构焊接 
降级改造、更换过程中金属结构的焊接、无损检测等，应当符合TSG 51-2023起重机械安全技术规程的要求。 
1.3、 自行检验 
检验人员应当按照改造检验作业指导书进行检验和记录，并且出具改造检验记录或者检验报告。对主要受力结构件的检验记录和信息应当确保可追溯。 
1.4、 改造铭牌和产品质量合格证明 
在原起重机基础上改造的起重机械，改造后应当保留原产品铭牌，同时增加装设固定的改造单位的产品铭牌。改造产品铭牌应当至少标注：改造单位名称、产品名称、型号规格、设备代码、主要性能参数、改造日期和特种设备生产许可证编号等信息。改造后的起重机械应当出具起重机械的产品质量合格证明（书），包括《起重机械产品合格证》、主要受力结构件无损检测报告、改造产品检验报告。 
1.5、 制造和改造档案 
起重机降级改造、更换单位应当提供起重机械的制造和改造档案，至少应当包括以下资料： 
（1）特种设备生产许可证； 
（2）设计文件； 
（3）工艺文件； 
（4）检验规程或者检验作业指导书； 
（5）改造、更换方案； 

（6）图样；

（7）材料质量证明书和施工质量证明文件；

（8）安装改造修理监督检验报告；

（9）整机和安全保护装置型式试验证明； 
（10）监督检验证明； 
（11）产品质量合格证明（书）（含合格证及其数据表、质量证明书）。 
1.6 、降级改造、更换出厂随机文件 
起重机械降级改造、更换后出厂时，改造单位应当向使用单位提供以下文件和资料： 
（1）特种设备生产许可证（盖章的复印件）； 
（2）设计图样，至少包括总图、主要受力结构件图、主要部件图、控制系统原理图以及安装需要的其他图纸； 

（3）起重量限制器或起重力矩限制器、电动葫芦、安全保护装置（QD,MG型制动器、起升限制器）型式试验合格证；

（4）起重量限制器或起重力矩限制器的合格证；电动葫芦出厂合格证；

（5）降级改造、更换单位出具改造人员培训证明（降级改造、更换单位盖章）；

（6）安装及使用维护保养说明； 
（7）整机和安全保护装置型式试验证明（按照覆盖原则提供盖章的复印件）； 
（8）降级改造、更换完成后的甲类检验机构 A1 级或者 A2 级的特种设备检验机构监出具的督检验证明； 
（9）产品质量合格证明（书）（含合格证及其数据表、质量证明书）；

（10）降级改造、更换方案（改造单位盖章）；

（11）降级改造、更换完成后，改造单位的自检报告（改造单位盖章、签名）。

2、降级改造、更换安装和维修
2.1、 基本要求 
（1）降级改造、更换安装和维修单位应当取得相应的特种设备生产许可证，方可在许可范围内从事起重机械的降级改造、更换安装、维修活动； 
（2）降级改造、更换安装和维修单位应当对改造安装、更换和维修作业的起重机械质量和安全性能负责； 
（3）降级改造、更换安装和维修作业过程中涉及的起重机指挥、起重机司机、焊接人员等特种设备作业人员，应当持证上岗；
（4）降级改造、更换安装和维修单位在安装和修理前应当检查降级改造、更换安装和维修条件及环境，确保其符合安装和修理要求，并且配备充分的防护措施。 
2.2 、降级改造、更换安装 
2.2.1、 一般要求 
（1）降级改造、更换安装单位在起重机械降级改造、更换安装前（包括实施首次检验的起重机械）应当向设备安装所在地的特种设备安全监督管理部门办理改造安装告知手续（当设备改造安装所在地与设备产权所在地不一致时，降级改造、更换安装单位还应当将降级改造、更换安装告知的信息报送产权所在地的特种设备安全监督管理部门）；

（2）降级改造、更换安装单位在降级改造、更换安装前应当制定降级改造、更换安装方案，内容至少包括工程概况、责任部门和职责权限、人员配备和分工、降级改造和更换安装程序、控制环节和控制点、具体措施和要求、危险源辨识、风险评估等； 
（3）降级改造、更换安装单位应当编制降级改造、更换安装检验作业指导书，检验项目和要求不得少于上述规程规定的监督检验的项目和要求；  
2.2.2、 现场降级改造、更换安装 
（1）降级改造、更换安装单位在降级改造、更换安装前应当向降级改造、更换安装作业人员进行降级改造、更换安装图纸等技术交底和安装方案交底； 
（2）降级改造、更换安装作业人员应当按照降级改造、更换安装图纸和降级改造、更换安装方案进行安装作业； 
（3）在降级改造、更换安装过程中，根据实际情况，可在使用现场实施结构件分段组装或者对其结构件进行对接焊接，使用现场结构件分段组装或者对其结构件进行对接焊接活动纳入改造安装活动范畴。 
2.3、 维修 
（1）维修单位在重大维修前应当向设备所在地的特种设备安全监督管理部门办理维修告知； 
（2）维修单位在进行重大维修活动时，应当制定重大维修方案，内容至少包括概况、责任部门和职责权限、人员配备和分工、维修程序、重大维修工艺、控制点、具体措施和要求、危险源辨识、风险评估等； 
（3）维修单位应当编制重大维修检验作业指导书，检验项目和要求不得少于上述规程规定的监督检验的项目和要求； 
（4）维修人员应当按照重大维修方案进行维修作业。 
2.4、 自行检验 
降级改造、更换和重大修理单位应当按照相应的检验作业指导书进行自行检验，并且记录。对于不实施改造监督检验而实施首次检验的起重机械，降级改造、更换单位应当按照上述规程、文件中定期检验项目和要求，进行自行检验，并且记录。 
2.5、 降级改造、更换和维修档案 
降级改造、更换和维修档案至少应当包括以下资料： 
（1）特种设备生产许可证（盖章的复印件）； 
（2）降级改造、更换及使用维护保养说明； 
（3）降级改造、更换方案或者重大修理方案； 
（4）降级改造、更换和维修的自行检验记录； 
（5）降级改造、更换和重大修理监督检验证明或者首次检验报告； 
（6）降级改造、更换单位交付的与起重机械安装基础有关的证明材料。 
2.6、 技术资料移交 
降级改造、更换和维修单位应当在设备检验完成后 30 日内，并经三方<使用单位、降级改造、更换施工单位、检验机构>验收合格前，将有关降级改造、更换和重大修理档案移交给使用单位。
五、主要的整改维修内容

1、现在起重机情况及降级改造、更换、维修需求

制水分公司簕竹排水厂、桥头第二、三水厂共6台3T起重机需要降级改造，3T起重机资料缺失（桥头第二水厂1台为单轨起重机，不符合部分吊装作业使用要求），拟需降级使用，其中5台整改为2.8T起重机，1台3T单轨起重机整改为2T双轨起重机；簕竹排水厂、谢岗三厂共2台为2T起重机，起重机资料缺失需整改维修完善。起重机现行信息情况如下：

	序号
	安装位置
	品牌
	型号
	起重重量
	是否有随机资料
	现在状态
	备注

	1
	反冲洗泵房
	/
	/
	3T
	否
	停用
	簕竹排水厂

	2
	空压机泵房
	/
	/
	3T
	否
	停用
	簕竹排水厂

	3
	配水泵房
	/
	/
	3T
	否
	停用
	簕竹排水厂

	4
	投加次氯酸钠车间
	/
	/
	2.8T
	否
	停用
	谢岗第三水厂

	5
	反冲洗泵房
	/
	/
	2T
	否
	停用
	谢岗第三水厂

	6
	反冲洗泵房
	/
	CDⅠ型
	3T
	否
	停用
	桥头第三水厂

	7
	空压机房
	/
	CDⅠ型
	3T
	否
	停用
	桥头第三水厂

	8
	取水泵房
	/
	/
	3T
	否
	在用
	桥头第二水厂


2、主要降级改造、更换及维修内容

经初步检查现场设备情况和对照特种设备相关管理文件要求，8台起重机主要降级改造、更换及维修的内容清单详见《簕竹排等水厂8台拟需改造、更换、维修起重机设备清单及主要工作内容》详见附件1。

《簕竹排等水厂8台拟需改造、更换、维修起重机设备清单及主要工作内容》的内容并不代表是本次起重机降级、更换和维修的全部内容，降级改造、更换及维修单位需根据现场情况，结合以上的内容进行报价。
六、项目验收与结算

1、项目验收

降级改造、更换及维修单位对制水分公司以上6台3T起重机降级改造、更换和2台2T起重机整改维修后，起重机需要通过法定检验检测机构检验的要求。并按照国家对特种设备起重机的管理相关法律、法规、规程、规范及本需求书的要求提供所必须的文件资料。

2、付款

按以下方式支付改造维修货款：完成制水分公司上述8台起重机降级改造、更换及维修工作、提供降级改造、更换及维修后的所有相关资料，并经甲方验收合格后，向甲方提供发票（增值税普通发票）、请款报告等资料。甲方于30个工作日内通过银行转帐的方式将货款汇入乙方指定帐户。
七、项目质保期及质保期内的服务要求

本次我司水厂起重机降级改造、更换及维修项目的质保期为2年。在质保期内，若起重机发生故障，降级改造、更换及维修单位需在24小时内响应，并在72小时内维修好。质保期内不产生需要我司支付的人工、材料等任何的费用，所有费用由降级改造、更换及维修维修单位承担。
八、其它要求

1、降级改造、更换及维修单位所有负责本次起重机降级改造、更换及维修工作的管理、作业人员必须持《特种设备作业人员证》上岗，须在我司设备管理部及水厂备案后方可进入水厂进行起重机的施工作业。

2、现场施工需服从水厂安排。
3、现场需要临时用电、动火作业等危险作业时，需要按照制水分公司的管理要求，在水厂相关人员监督下进行作业。
表 1 簕竹排等水厂8台拟需改造、更换、维修起重机设备清单及主要工作内容
	序号
	              起重机信息

维修项目内容
	簕竹排水厂
	谢岗第三水厂
	桥头第三水厂
	桥头第二水厂
	备注

	
	
	反冲洗泵房（3T）
	空压机泵房（3T）
	配水泵房（3T）
	投加次氯酸钠车间（2.8T）
	反冲洗泵房（2T）
	反冲洗泵房（3T）
	空压机房（3T）
	取水泵房（3T）
	

	1
	起重机整机技术文件资料（总图、三视图、电气图、合格证及数据表等）
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	拆除现有的1台3T单轨起重机，更换为2T双轨起重机(含增加钢结构平台等内容)，已对构筑物进行了房屋安全性鉴定，鉴定结果满足改造要求。
	1、表中“√”为本次需要做的主要内容，但并不代表是本次起重机降级、更换和维修的所有内容，服务单位需根据现场情况，结合以上的内容进行综合报价。
2、本次起重机改造、更换、维修后，起重机应能符合特种设备的生产、使用管理法律法规要求；起重机能通过法定检验检测机构的检验。服务单位需按照国家对特种设备起重机的管理相关法律、法规、规程、规范及本需求书的要求提供所必须的文件资料。

	2
	整机防护（含防腐防锈上漆）
	√
	√
	√
	/
	√
	√
	√
	
	

	3
	轨道防腐或翻新
	√
	√
	√
	/
	√
	√
	√
	
	

	4
	铭牌、载重量、安全等标识
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	
	

	5
	更换单速钢丝绳电动葫芦
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	
	

	6
	更换双速钢丝绳电动葫芦
	√
	√
	√
	/
	√
	√
	√
	
	

	7
	整机线路更换（更换电气控制箱及控制电缆（线））
	√
	√
	√
	/
	√
	√
	√
	
	

	8
	起重机加装安全附件
	√
	√
	√
	/
	√
	√
	√
	
	

	9
	加装超载限制器
	√
	√
	√
	/
	√
	√
	√
	
	

	10
	加装高度限位装置
	√
	√
	√
	/
	√
	√
	√
	
	

	11
	大车运行调整
	√
	√
	√
	/
	√
	√
	√
	
	

	12
	更换吊钩
	√
	√
	√
	/
	√
	√
	√
	
	

	13
	加装遥控器
	√
	√
	√
	/
	√
	√
	√
	
	

	14
	更换控制手柄
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	
	

	15
	加装变频器
	/
	/
	/
	/
	√
	/
	/
	
	

	16
	委托检验（含荷载试验）
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	
	

	17
	搭架
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	
	


第三章 合同条款

合同编号：****
东莞市水务环境投资控股集团供水有限公司制水分公司 簕竹排等水厂8台起重机降级改造、更换及维修设备维修服务采购合同
甲方：东莞市水务环境投资控股集团供水有限公司制水分公司  （以下简称甲方）

乙方：                                                  （以下简称乙方）
甲乙双方在遵守中华人民共和国相关的法律法规的基础上，根据《中华人民共和国民法典》，经双方协商一致，同意签订本合同，以供双方共同遵守执行。
一、服务概括

1.服务名称： 簕竹排等水厂8台起重机降级改造、更换及维修 设备维修服务

2.服务地点：  服务项目提及的相关水厂      
3.设备信息：  起重机        

4.服务内容：详见附件1。

	序号
	服务项目
	单位
	数量
	单价（元）
	金额（元）
	备注

	1
	簕竹排水厂反冲洗泵房（3T）
	台
	1
	
	
	

	2
	簕竹排水厂空压机泵房（3T）
	台
	1
	
	
	

	3
	簕竹排水厂配水泵房（3T）
	台
	1
	
	
	

	4
	谢岗第三水厂投加次氯酸钠车间（2.8T）
	台
	1
	
	
	

	5
	谢岗第三水厂反冲洗泵房（2T）
	台
	1
	
	
	

	6
	桥头第三水厂反冲洗泵房（3T）
	台
	1
	
	
	

	7
	桥头第三水厂空压机房（3T）
	台
	1
	
	
	

	8
	桥头第二水厂取水泵房（3T）
	台
	1
	
	
	

	合计：          元（大写：人民币                元整）


合同总价已包含材料、税费等乙方履行本合同工作所需的全部费用，除双方另有约定外，甲方无需支付任何额外费用。

5.维修工期：自合同签订之日起        个日历天内完成。

6.经乙方维修后的上述设备应达到正常使用功能，质量应符合国家和地方标准和行业规范。

7.结合乙方拆解、检查、维修过程的实际情况，甲方有权调整服务项目，费用相应调整，按实结算。乙方不因甲方实际调整实施项目而要求甲方作出任何形式的补偿或赔偿。
二、付款方式
1.本次设备维修费用暂定为       元，大写人民币       元整（含税），实际金额按实结算。最终支付的总金额不超过本次设备维修费用的暂定总价。

2.甲方于维修完工验收合格之日起30日内按实际服务的项目向乙方支付合同结算款项。付款前，乙方应向甲方提供与本合同内容相关的等额合法有效发票及请款资料等，经甲方审核无误后按合同约定支付合同款项。乙方未提供或未按合同要求提供前述资料，甲方有权延期付款且无需承担逾期付款责任。
乙方账户信息如下：

开户名称：

开户银行：
银行账户：
3.合同价款包含因维修所产生的一切费用，甲方无需再向乙方或其他第三方支付任何费用。未经甲方书面同意，乙方不得对合同服务项目单价进行调整。

4.因乙方原因导致付款迟延的，甲方不以违约论。
三、验收

维修结束后，乙方向甲方提供《详细维修清单》，甲方依本合同确定的标准进行验收，双方在《详细维修清单》签名并加盖公章视为验收合格。

四、保修

1.自乙方维修完工后，乙方须对维修设备承担保修责任，保修期为    个月，自维修验收合格并交付甲方使用之日起计算。

2.保修期内，如属于本合同约定的维修设备出现质量问题，乙方应保证在接到甲方通知后48小时内派人进行检查及维修，并应在经甲方同意的合理期限内修复完毕，如乙方逾期未派人修复或二次维修后仍出现问题的，甲方有权另行委托他人维修，所需费用和甲方因此受到的损失均由乙方承担。

五、双方的权利、义务

    1.甲方的权利义务

（1）甲方必须为乙方工作的顺利开展提供工作上的便利，指派专人负责。乙方在工作上提出的要求，甲方应在合理范围内给予配合，维修完毕后，甲方检查和验收。

（2）甲方必须按本合同约定支付相应款项。

（3）甲方在设备使用中发现不正常情况，应立即通知乙方并说明故障现象。

（4）甲方有权监督乙方工作，提出合理意见和建议。

2.乙方的权利义务

（1）乙方应保证其具备维修所需设施和技术，并安排具有相应资质的人员进行维修，在维修过程中做好安全防范措施。

（2）乙方承接项目后，应尽职尽责为甲方提供设备维修服务。乙方应妥善保管托修设备，除维修或检验目的外，不得使用托修设备。

（3）乙方承诺严格遵守国家关于隐私方面的所有法律法规，绝对保密任何有关甲方的资料。

（4）如因乙方原因未能按照双方约定的执行项目安排，由此导致甲方的直接及间接经济损失的，由乙方承担，但出现责任免除情况的除外。

（5）在维修质量保证期内，托修设备在一个月内因同一故障或设备经两次维修仍不能正常使用的，甲方有权聘请第三方或乙方按甲方要求负责联系其他维修企业进行维修，由此产生的全部费用以及给甲方造成的损失均由乙方承担。

（6）未经甲方书面同意，乙方不得将本合同全部或部分权利义务转让给任何第三方。

（7）乙方应要求其工作人员在工作中严格执行相关安全工作规程和甲方颁布的安全、文明生产规定的有关要求。工作中非因甲方原因造成的人身或财产损失均由乙方承担。

（8）乙方应对其人员的安全及相关行为负完全责任，并对其人员提供必要的劳动保护条件等，对其人员的意外工伤、死亡承担责任，负责有关追讨、诉讼及赔偿等费用，上述责任及费用与甲方无关，甲方无需承担任何责任及费用。

六、违约责任

1.乙方未能按合同的约定按期完成维修服务的，每逾期一天，乙方应按照合同总价   %向甲方支付违约金，逾期超过   天的，乙方应按照合同总价的   %支付违约金，同时甲方还有权解除本合同，无需再支付维修费用。

2.因维修质量问题给甲方或任何第三方造成人身、财产损失的，由乙方承担全部经济损失及法律责任。

3.乙方未尽妥善保管义务或擅自使用托修设备的，应按照人民币【 】元/次的标准向甲方支付违约金，如造成托修设备损坏的，应无偿修理并赔偿甲方全部损失。

4.乙方未按合同或甲方要求提供维修服务，经甲方要求限期整改后仍不符合要求的，甲方有权解除合同并要求乙方按合同总价的   %向甲方支付违约金。

5.在合同履行过程中，因乙方原因给甲方造成损失的，由乙方负责赔偿。本合同约定的违约金、赔偿金不足以弥补甲方损失的，由乙方补足。且前述款项甲方有权于应付未付款中直接扣除，乙方对此不持异议。

七、其他事项

1.甲乙双方协商一致，可解除合同。

2.本合同一式肆份，自甲乙双方签字并盖章后生效，甲方执贰 份、乙方执贰份，均具同等法律效力。

3.因合同履行发生争议的，双方应友好协商解决。协商不成的，提交合同签订地人民法院进行诉讼。

4.协议双方按本合同列明的地址为送达地址，其适用范围包括双方非诉时各类通知、协议等文件以及就合同发生纠纷时相关文件和法律文书的送达，同时包括在争议进入诉讼程序后的一审、二审、再审和执行程序。一方向对方发出的通知及文件，可以通过直接送达，或者邮寄、电话通知、传真、电子邮件、微信等方式送达，信函寄出三日后视为送达，其他方式发出之日即视为送达，实际收到时间更早的，以实际收到时间为送达时间。一方无故拒收或无法联系或联系方式错误等原因导致无法送达的，仍视为已送达；无论是否为对方签收还是第三人签收，都被认为十分确定地送达给了对方；一方联系方式变更的，应当提前书面通知对方，否则视为未变更，由变更方承担不利后果。
八、合同附件
附件1：簕竹排等水厂8台拟需改造、更换、维修起重机设备清单及主要工作内容

附件2：东莞市水务环境投资控股集团供水有限公司制水分公司簕竹排等供水厂起重机降级改造、更换及维修技术需求书 

甲方名称（盖章）：东莞市水务环境投资控股集团供水有限公司 制水 分公司　　　　　　 

甲方负责人：

联系人：

联系电话：

地址：

乙方名称（盖章）：                   

乙方法定代表人：

联系人：

联系电话：

地址：

合同签订地点：东莞市水务环境投资控股集团供水有限公司

合同签订时间：   年   月   日

附件1：
[image: image1.png]HYTHESK 8B A O i RERENREERREETIENE

EENES FTTHIAT &ﬁﬁf;m“fz*r e e S e e
FS |w > AR [TENE Bk DS R | R SRS &
TR B B | @ BRI an | an [ARE D

N N N N N N v 1 TR ST RERE
EHNTIBENE, B8

) N N THREEARENE

v v v 7 v v v A | 6. BRIEBHFE

T Ty T T Ty Aaehi | s, BEsaBike

7 7 7 7 7 7 7 EY, B MABR, SEU N

i i i 7 i i i AAVIE | ABHTESEN .

T T T T T B EE e §
352» HiER, BB

v v v 7 v v v pesdrate e

T v v T v v Y| xtmE | emEE

v v R T R R R TTEER |%; REia

x x x 7 v T T Lbx, i

R R v 7 v v v EEERA |BERIER

v v v 7 v v Kl EUBER |HaEiREnE: iE

T T T . T T v . TN

7 7 7 7 R 7 7 B AERBNE

.l e e a iil6 i p thsr IR LART A

v v v v v v v He





附件2：

东莞市水务环境投资控股集团供水有限公司制水分公司簕竹排等供水厂起重机降级改造、更换及维修技术需求书

一、基本情况
1.采购内容：本次拟确定1家具备许可资质及经验要求的服务单位，负责制水分公司簕竹排水厂、谢岗第三水厂和桥头第二水厂、桥头第三水厂共8台起重机的降级改造、更换及故障维修服务。主要内容为：6台起重机按照新起重机的出厂和安装要求进行降级改造和更换（其中5台3T起重机整改为2.8T，1台3T单轨起重机更换为2T双轨起重机）、2台起重机需进行维修和补充缺少的资料。

降级改造、更换及维修后，8台起重机能满足《中华人民共和国特种设备安全法》、《起重设备安装工程施工及验收规范》（GB 50278-2010）、《起重机械安全技术规程》（TSG 51-2023）、《特种设备使用管理规则》（TSG08-2017）等法律法规、技术规程规范的要求，并能通过法定检验检测机构检验的要求。

二、起重机改造、更换及维修单位的资质要求

1、起重机改造、更换及维修单位具有法人资格，持有合法有效的工商行政管理部门核发的营业执照。

2、起重机改造、更换及维修单位必须具有C级或以上的起重机械安装、改造、维修资质，持有《中华人民共和国特种设备安装改造维修许可证》（须涵盖起重机械，该证应在有效期内）。
3、起重机改造、更换及维修单位应具有良好的商业信誉，近三年内无违规违约情况，且起重机服务单位所整改维修的同类起重机械设备无质量安全责任事故。

三、法规、规则（规范）要求
1、相关法律法规、规则、技术规范

所有起重机降级改造、更换及维修必须根据国家和行业特种设备法律法规、规则、技术规范的内容规定和要求进行，确保起重机安全可靠使用。起重机改造、更换及维修单位的起重机械整改维修有效许可条件和质量应符合以下（但不限于）特种设备法律法规、规则、技术规范要求的规定：

·《中华人民共和国特种设备安全法》（中华人民共和国主席令第四号）
·《特种设备安全监察条例》（国务院令第549号）；
·GB 50278-2010起重设备安装工程施工及验收规范
·TSG Z0004-2007《特种设备制造、安装、改造、维修质量保证体系基本要求》；
·TSG Q0002-2008《起重机械安全技术监察规程》－桥式起重机；

·TSG Q7016-2016《起重机械安装改造重大修理监督检验规则》；

·TSG Q7015-2016《起重机械定期检验规则》；

·TSG 08-2017《特种设备使用管理规则》；

·TSG Q5001-2009《起重机械使用管理规则》；

·TSG 51-2023《起重机械安全技术规程》

·行业或属地特种设备监管机构的文件规定和要求。
四、降级改造、更换及维修技术要求

1、 降级改造、更换要求 
1.1、 一般要求 
(1)降级改造、更换单位应当在被许可的场所内改造起重机械； 
(2)降级改造、更换应当针对被改造起重机械的具体要求，制定降级改造、更换方案；降级改造、更换方案应当包括降级改造、更换设计文件、工艺文件和检验作业指导书； 
(3)降级改造、更换设计文件包括设计任务书、设计计算书、设计图样、安装及使用维护保养说明等； 
(4)降级改造、更换工艺文件至少包括机加工工艺、焊接工艺、装配工艺等； 
(5)检验作业指导书包括进货、过程、出厂等环节的检验要求，明确检验依据、检验检测项目、检验检测方法、技术要求、检验检测仪器设备、判定规则等； 
(6)降级改造、更换单位在降级改造、更换前应当按照规定向改造所在地的特种设备安全监督管理部门履行告知手续； 
(7)降级改造、更换的起重机械应当按照《起重机械安全技术规程》（下称“本规程”）规定的监督检验项目标准要求，委托由取得甲类检验机构 A1 级或者 A2 级的特种设备检验机构实施相应的监督检验，不需要进行型式试验； 
(8)在原起重机基础上降级的改造活动不得改变起重机械的品种，但可以改变品种的型号，其型号由实施监督检验的机构与改造单位及使用单位共同予以确认。 
1.2、 金属结构焊接 
降级改造、更换过程中金属结构的焊接、无损检测等，应当符合TSG 51-2023起重机械安全技术规程的要求。 
1.3、 自行检验 
检验人员应当按照改造检验作业指导书进行检验和记录，并且出具改造检验记录或者检验报告。对主要受力结构件的检验记录和信息应当确保可追溯。 
1.4、 改造铭牌和产品质量合格证明 
在原起重机基础上改造的起重机械，改造后应当保留原产品铭牌，同时增加装设固定的改造单位的产品铭牌。改造产品铭牌应当至少标注：改造单位名称、产品名称、型号规格、设备代码、主要性能参数、改造日期和特种设备生产许可证编号等信息。改造后的起重机械应当出具起重机械的产品质量合格证明（书），包括《起重机械产品合格证》、主要受力结构件无损检测报告、改造产品检验报告。 
1.5、 制造和改造档案 
起重机降级改造、更换单位应当提供起重机械的制造和改造档案，至少应当包括以下资料： 
(1)特种设备生产许可证； 
(2)设计文件； 
(3)工艺文件； 
(4)检验规程或者检验作业指导书； 
(5)改造、更换方案； 

(6)图样；

(7)材料质量证明书和施工质量证明文件；

(8)安装改造修理监督检验报告；

(9)整机和安全保护装置型式试验证明； 
(10)监督检验证明； 
(11)产品质量合格证明（书）（含合格证及其数据表、质量证明书）。 
1.6 、降级改造、更换出厂随机文件 
起重机械降级改造、更换后出厂时，改造单位应当向使用单位提供以下文 
件和资料： 
(1)特种设备生产许可证(盖章的复印件)； 
(2)设计图样，至少包括总图、主要受力结构件图、主要部件图、控制系统原理图以及安装需要的其他图纸； 

(3)起重量限制器或起重力矩限制器、电动葫芦、安全保护装置（QD,MG型制动器、起升限制器）型式试验合格证；

(4)起重量限制器或起重力矩限制器的合格证；电动葫芦出厂合格证；

(5)降级改造、更换单位出具改造人员培训证明（降级改造、更换单位盖章）；

(6)安装及使用维护保养说明； 
(7)整机和安全保护装置型式试验证明(按照覆盖原则提供盖章的复印件)； 
(8)降级改造、更换完成后的甲类检验机构 A1 级或者 A2 级的特种设备检验机构监出具的督检验证明； 
(9)产品质量合格证明（书）（含合格证及其数据表、质量证明书）；

(10)降级改造、更换方案（改造单位盖章）；

(11)降级改造、更换完成后，改造单位的自检报告（改造单位盖章、签名）。

2、降级改造、更换安装和维修
2.1、 基本要求 
(1)降级改造、更换安装和维修单位应当取得相应的特种设备生产许可证，方可在许可范围内从事起重机械的降级改造、更换安装、维修活动； 
(2)降级改造、更换安装和维修单位应当对改造安装、更换和维修作业的起重机械质量和安全性能负责； 
(3)降级改造、更换安装和维修作业过程中涉及的起重机指挥、起重机司机、焊接人员等特种设备作业人员，应当持证上岗；
(4)降级改造、更换安装和维修单位在安装和修理前应当检查降级改造、更换安装和维修条件及环境，确保其符合安装和修理要求，并且配备充分的防护措施。 
2.2 、降级改造、更换安装 
2.2.1、 一般要求 
(1)降级改造、更换安装单位在起重机械降级改造、更换安装前(包括实施首次检验的起重机械)应当向设备安装所在地的特种设备安全监督管理部门办理改造安装告知手续(当设备改造安装所在地与设备产权所在地不一致时，降级改造、更换安装单位还应当将降级改造、更换安装告知的信息报送产权所在地的特种设备安全监督管理部门)；

(2)降级改造、更换安装单位在降级改造、更换安装前应当制定降级改造、更换安装方案，内容至少包括工程概况、责任部门和职责权限、人员配备和分工、降级改造和更换安装程序、控制环节和控制点、具体措施和要求、危险源辨识、风险评估等； 
(3)降级改造、更换安装单位应当编制降级改造、更换安装检验作业指导书，检验项目和要求不得少于上述规程规定的监督检验的项目和要求；  
2.2.2、 现场降级改造、更换安装 
(1)降级改造、更换安装单位在降级改造、更换安装前应当向降级改造、更换安装作业人员进行降级改造、更换安装图纸等技术交底和安装方案交底； 
(2)降级改造、更换安装作业人员应当按照降级改造、更换安装图纸和降级改造、更换安装方案进行安装作业； 
(3)在降级改造、更换安装过程中，根据实际情况，可在使用现场实施结构件分段组装或者对其结构件进行对接焊接，使用现场结构件分段组装或者对其结构件进行对接焊接活动纳入改造安装活动范畴。 
2.3、 维修 
(1)维修单位在重大维修前应当向设备所在地的特种设备安全监督管理部门办理维修告知； 
(2)维修单位在进行重大维修活动时，应当制定重大维修方案，内容至少包括概况、责任部门和职责权限、人员配备和分工、维修程序、重大维修工艺、控制点、具体措施和要求、危险源辨识、风险评估等； 
(3)维修单位应当编制重大维修检验作业指导书，检验项目和要求不得少于上述规程规定的监督检验的项目和要求； 
(4)维修人员应当按照重大维修方案进行维修作业。 
2.4、 自行检验 
降级改造、更换和重大修理单位应当按照相应的检验作业指导书进行自行检验，并且记录。对于不实施改造监督检验而实施首次检验的起重机械，降级改造、更换单位应当按照上述规程、文件中定期检验项目和要求，进行自行检验，并且记录。 
2.5、 降级改造、更换和维修档案 
降级改造、更换和维修档案至少应当包括以下资料： 
(1)特种设备生产许可证(盖章的复印件)； 
(2)降级改造、更换及使用维护保养说明； 
(3)降级改造、更换方案或者重大修理方案； 
(4)降级改造、更换和维修的自行检验记录； 
(5)降级改造、更换和重大修理监督检验证明或者首次检验报告； 
(6)降级改造、更换单位交付的与起重机械安装基础有关的证明材料。 
2.6、 技术资料移交 
降级改造、更换和维修单位应当在设备检验完成后 30 日内，并经三方<使用单位、降级改造、更换施工单位、检验机构>验收合格前，将有关降级改造、更换和重大修理档案移交给使用单位。
五、主要的整改维修内容

1、现在起重机情况及降级改造、更换、维修需求

制水分公司簕竹排水厂、桥头第二、三水厂共6台3T起重机需要降级改造，3T起重机资料缺失（桥头第二水厂1台为单轨起重机，不符合部分吊装作业使用要求），拟需降级使用，其中5台整改为2.8T起重机，1台3T单轨起重机整改为2T双轨起重机；簕竹排水厂、谢岗三厂共2台为2T起重机，起重机资料缺失需整改维修完善。起重机现行信息情况如下：

	序号
	安装位置
	品牌
	型号
	起重重量
	是否有随机资料
	现在状态
	备注

	1
	反冲洗泵房
	/
	/
	3T
	否
	停用
	簕竹排水厂

	2
	空压机泵房
	/
	/
	3T
	否
	停用
	簕竹排水厂

	3
	配水泵房
	/
	/
	3T
	否
	停用
	簕竹排水厂

	4
	投加次氯酸钠车间
	/
	/
	2.8T
	否
	停用
	谢岗第三水厂

	5
	反冲洗泵房
	/
	/
	2T
	否
	停用
	谢岗第三水厂

	6
	反冲洗泵房
	/
	CDⅠ型
	3T
	否
	停用
	桥头第三水厂

	7
	空压机房
	/
	CDⅠ型
	3T
	否
	停用
	桥头第三水厂

	8
	取水泵房
	/
	/
	3T
	否
	在用
	桥头第二水厂


2、主要降级改造、更换及维修内容

    经初步检查现场设备情况和对照特种设备相关管理文件要求，8台起重机主要降级改造、更换及维修的内容清单详见《簕竹排等水厂8台拟需改造、更换、维修起重机设备清单及主要工作内容》详见附件1。

《簕竹排等水厂8台拟需改造、更换、维修起重机设备清单及主要工作内容》的内容并不代表是本次起重机降级、更换和维修的全部内容，降级改造、更换及维修单位需根据现场情况，结合以上的内容进行报价。

六、项目验收与结算

1、项目验收

降级改造、更换及维修单位对制水分公司以上6台3T起重机降级改造、更换和2台2T起重机整改维修后，起重机需要通过法定检验检测机构检验的要求。并按照国家对特种设备起重机的管理相关法律、法规、规程、规范及本需求书的要求提供所必须的文件资料。

2、付款

按以下方式支付改造维修货款：完成制水分公司上述8台起重机降级改造、更换及维修工作、提供降级改造、更换及维修后的所有相关资料，并经甲方验收合格后，向甲方提供发票（增值税普通发票）、请款报告等资料。甲方于30个工作日内通过银行转帐的方式将货款汇入乙方指定帐户。

七、项目质保期及质保期内的服务要求

本次我司水厂起重机降级改造、更换及维修项目的质保期为2年。在质保期内，若起重机发生故障，降级改造、更换及维修单位需在24小时内响应，并在72小时内维修好。质保期内不产生需要我司支付的人工、材料等任何的费用，所有费用由降级改造、更换及维修维修单位承担。

八、其它要求

1、降级改造、更换及维修单位所有负责本次起重机降级改造、更换及维修工作的管理、作业人员必须持《特种设备作业人员证》上岗，须在我司设备管理部及水厂备案后方可进入水厂进行起重机的施工作业。

2、现场施工需服从水厂安排。
3、现场需要临时用电、动火作业等危险作业时，需要按照制水分公司的管理要求，在水厂相关人员监督下进行作业。
第四章 报价须知

一、项目费用说明

报价人应按询价文件要求及企业的自身情况进行报价。所报的价格包含完成询价文件规定的工作所需的全部费用，并承担所有相应项目风险。

二、报价文件的组成

1.报价表；

2.营业执照；

3.询价响应声明书；
4.用户需求偏离表；

5.合同条款偏离表；

6.自2022年1月1日以来，报价人具有至少一项起重机改造更换（或维修维护）的服务业绩合同复印件（需提供项目合同要点：（1）服务内容需体现：起重机改造更换（或维修维护）；（2）合同签订日期为2022年1月1日或以后；（3）合同双方盖章等关键页）。

7.报价人须提供C级（或以上）的起重机械安装、改造、维修资质的《中华人民共和国特种设备安装改造维修许可证》复印件（许可证须在有效期内，且涵盖起重机械）。

三、报价文件的封装和递交

1.报价人应将报价文件一起密封在一个不透明的外层封装中。外层密封封装表面应正确标明项目名称、报价人单位名称，封口位置加盖报价人公章。

2. 报价文件无须装订成册。若报价文件装订成册，需同时提供电子文件，内容包括：签字、盖章后的报价文件扫描版PDF格式电子文件。电子文件不可设置密码，用U盘或DVD或CD-R光盘储存 ，并密封于“电子文件”内（电子文件的包装封面需注明项目名称、项目编号、报价人单位名称，并加盖报价人公章）。

3.密封好的报价文件，应于询价邀请函中规定的截止时间前递交到采购人指定的递交地点，否则视为放弃参与本项目。
四、报价有效性说明

1.含税总报价不得高于本项目含税最高限价，含税总报价最多保留小数点后两位。报价人未按询价文件要求进行报价的，该报价人的报价文件将被视为无效报价；
2.对用户需求书、合同条款响应有负偏离的，按无效响应处理；

3.报价人未按报价文件格式提供相应材料的，按无效报价处理；
4.若有效报价文件不足三家时，采购人有权重新进行采购。在实质性满足采购需求的情况下，若2家以上（含本数）供应商报价一致且同为最低价时，报价相同的供应商再进行一次报价，且再次报价不得高于前一次报价，以此类推，直至最终确定成交供应商。当报价文件完全响应需求的最低价供应商放弃成交资格或经确认未实质性满足采购需求时，我公司有权确定实质性满足采购需求的第二低价供应商作为成交供应商，或重新进行采购。

5.采购人在报价文件递交截止时间当天通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询报价人的信用记录。被列入安全生产严重失信主体名单（法人）、失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单（处罚期限届满的除外）的报价人，其报价文件将被视为无效报价。
特别说明

（1）与采购人存在利害关系可能影响采购公正性的法人、其他组织或者个人，不得参加报价；（2）单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得参加同一项目报价；（3）存在股权/股份控制、共同实际控制人、高管交叉任职、可能导致不当利益输送的其他关系等关联关系的供应商，不得参与同一项目报价。

上述情况一经发现，相关报价均无效。

第五章 报价文件（格式）
1. 报价表

	项目名称
	东莞市水务环境投资控股集团供水有限公司制水分公司簕竹排等水厂8台起重机降级改造、更换及维修设备维修服务项目

	含税总报价
（单位：元）
	人民币（小写）：                    

	报价人纳税类型
	□ 一般纳税人

□ 小规模纳税人

	报价人提供的增值税普通发票的税率
	     %

	备注
	一、已详细审查全部询价文件要求，并响应询价文件全部要求。

二、本次所报价格为含销项税额，包含供应商销项税额及完成本项目所需的全部费用。

三、含税总报价不得高于本项目含税最高限价（¥235,000.00），否则视为无效报价。

四、上述报价数值保留小数点后2位，从小数点后第3位四舍五入。
五、从实质性满足采购需求的供应商中，按含税价最低成交原则确定成交供应商（若最低报价相同时进行二次报价，直至最终确定成交供应商）。

六、（1）当报价表内总报价与分项报价表内累计不符时，以报价表为准，修正分项报价表内的各项报价；不遵从修正原则的视为无效报价；

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准，修正小写金额；不遵从修正原则的视为无效报价；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以报价表的总价为准，并修改单价；
（4）分项报价表内，总价金额与按单项金额累计不一致的，以单项金额累计结果为准，修正分项报价表内的总价金额；不遵从修正原则的视为无效报价。
同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

七、本报价表不允许调整，擅自修改，将视为无效报价。

八、分项报价表遵循以上要求执行。


联系人：                          联系电话：

联系地址：

                                                报价人：（加盖报价人公章）
                                                日期：   年    月   日

1-1.分项报价表
	序号
	所属水厂
	设备名称
	分项服务费用（含税，元）

	1
	簕竹排水厂
	反冲洗泵房（3T）
	

	2
	
	空压机泵房（3T）
	

	3
	
	配水泵房（3T）
	

	4
	谢岗第三水厂
	投加次氯酸钠车间（2.8T）
	

	5
	
	反冲洗泵房（2T）
	

	6
	桥头第三水厂
	反冲洗泵房（3T）
	

	7
	
	空压机房（3T）
	

	8
	桥头第二水厂
	取水泵房（3T）
	


注：具体服务需求详见“第二章 用户需求”和“第三章 合同条款”。
报价人：（加盖报价人公章）       

                                     日期：   年    月   日

2.营业执照

3.询价响应声明书
询价响应声明书

致：东莞市水务环境投资控股集团供水有限公司
根据贵司    东莞市水务环境投资控股集团供水有限公司制水分公司簕竹排等水厂8台起重机降级改造、更换及维修设备维修服务   项目的询价邀请，签字代表经正式授权并代表我单位提交以下报价文件正本一份。            

    据此函，签字代表宣布同意如下：  

1、按询价文件规定履行相关责任和义务。

2、已详细审查全部询价文件要求、服务要求、合同条款并响应询价文件全部要求。

3、同意提供采购方要求的与其询价响应文件有关报告及资料。

4、如我公司存在成交后放弃或提供虚假证明文件、虚假报价文件或存在实际供货技术参数、质量低于询价文件要求或报价文件承诺的标准等情况的，我公司将同意并接受列入东莞市水务环境投资控股集团供水有限公司“黑名单”。  

                               签字代表姓名（或私章）：                           

                                               报价人：（加盖报价人公章）    

                                                 日期：    年   月   日
4.用户需求偏离表

用户需求偏离表
	序号
	需求书要求
	响应情况

	
	条款号
	简要内容
	偏离情况
	具体偏离内容

	1
	一
	基本情况
	
	

	2
	二
	起重机改造、更换及维修单位的资质要求
	
	

	3
	三
	法规、规则（规范）要求
	
	

	4
	四
	降级改造、更换及维修技术要求
	
	

	5
	五
	主要的整改维修内容
	
	

	6
	六
	项目验收与结算
	
	

	7
	七
	项目质保期及质保期内的服务要求
	
	

	8
	八
	其它要求
	
	

	9
	九
	簕竹排等水厂8台拟需改造、更换、维修起重机设备清单及主要工作内容
	
	


备注：

（1）报价人应对照用户需求书响应，逐条、如实地填写“偏离情况”，若发现虚假填写本表，或伪造、变造证明材料，或对需求书及其附件无法响应的，按无效响应处理。若发现此表未逐条填写视为完全响应用户需求书要求。

（2）偏离情况分为：响应、无法响应。响应是指报价人提供的货物（或服务）完全响应用户需求书的要求；无法响应是指报价人提供的货物（或服务）不满足或不完全响应用户需求书的要求。
（3）“偏离情况”项为无法响应的，必须在“具体偏离内容”项内详细说明与用户需求书的偏离内容，“偏离情况”项为响应的，在“具体偏离内容”项内填“无”。 

（4）如报价人差异内容较多可另附页说明。

报价人：（加盖报价人公章）
日  期：     年   月   日
5.合同条款偏离表

合同条款偏离表
	序号
	合同要求
	响应情况

	
	条款号
	简要内容
	偏离情况
	具体偏离内容

	1
	一
	服务概括
	
	

	2
	二
	付款方式
	
	

	3
	三
	验收
	
	

	4
	四
	保修
	
	

	5
	五
	双方的权利、义务
	
	

	6
	六
	违约责任
	
	

	7
	七
	其他事项
	
	

	8
	八
	合同附件
	
	


备注：

（1）报价人应对照合同响应，逐条、如实地填写“偏离情况”，若发现虚假填写本表，或伪造、变造证明材料，或对合同及其附件无法响应的，按无效响应处理。若发现此表未逐条填写视为完全响应合同要求。

（2）偏离情况分为：响应、无法响应。响应是指报价人提供的货物（或服务）完全响应合同的要求；无法响应是指报价人提供的货物（或服务）不满足或不完全响应合同的要求。

（3）“偏离情况”项为无法响应的，必须在“具体偏离内容”项内详细说明与合同的偏离内容，“偏离情况”项为响应的，在“具体偏离内容”项内填“无”。 

（4）如报价人差异内容较多可另附页说明。

报价人：（加盖报价人公章）
日  期：     年   月   日
6.自2022年1月1日以来，报价人具有至少一项起重机改造更换（或维修维护）的服务业绩合同复印件（需提供项目合同要点：（1）服务内容需体现：起重机改造更换（或维修维护）；（2）合同签订日期为2022年1月1日或以后；（3）合同双方盖章等关键页）
注：若合同无法反映项目合同要点的，还需提供产品购买方出具的书面补充说明文件复印件作为辅助证明（补充说明文件复印件能显示购买方公章）。

7.报价人须提供C级（或以上）的起重机械安装、改造、维修资质的《中华人民共和国特种设备安装改造维修许可证》复印件（许可证须在有效期内，且涵盖起重机械）。



