- 东莞市水务环境集团咨询设计库服务单位采购项目

- 用户需求书

- 一、概况

为保障东莞市水务环境投资控股集团有限公司（下称“水务环境集团”）项目建设、运营及维修工作的顺利开展，提升水务环境集团专业技术支撑能力，确保选定综合实力强、业务水平高，并满足水务环境集团长期服务需求的投标人，以有利于工作的连续性和稳定性，开展水务集团咨询设计服务单位库服务单位采购工作。

- 二、服务范围

2.1 服务内容：本项目的工作内容为投标人应在协议服务期限内提供水务环境集团开展的市政类工程项目（含建设工程、技改工程、维修工程等）前期咨询服务（包括但不限于项目建议书编制及评估、可行性研究报告编制及评估、项目申请报告编制、技术方案编制及评估等）、勘察设计服务（初步设计、施工图设计及相应阶段的勘察等）、设计咨询服务，及其他市政类非工程项目技术咨询评估服务，必须依法招标的项目不包含在内。

2.2 服务地点：

2.2.1 本采购项目的咨询设计服务地点为招标人实施的项目所在地，分布于东莞市各镇街（园区）。

2.2.2 对不超出东莞市辖区范围的需要中标人进行咨询设计的项目，中标人不能拒绝执行。

- 三、采购数量及服务期限

3.1 本项目采购符合相关要求的服务单位 4 家，本次招标不接受联合体投标。

3.2 本项目的协议服务期限：自合同签订之日起2年。

3.3 本项目由东莞市水务环境投资控股集团有限公司（含下属子公司）作为招标人委托中标人提供咨询设计服务。

3.4 本项目仅作为中标人在协议服务期限内取得招标人分配具体单项项目的资格，并不代表中标人必然取得具体单项项目服务的权利。

3.5 在合同服务期满前，如果招标人有工程项目实施并需要进行咨询设计服务的，可委托中标人负责该工程项目的咨询设计服务，中标人不能拒绝执行，无论该工程项目竣工验收时点是否超过本采购项目的合同服务期。

3.6 合同服务期满后，如招标人需委托中标人继续开展非依法必须招标项目的咨询设计服务时，经双方洽商一致并签订补充协议后，招标人可以按合同约定的收费标准向中标人续期采购咨询设计服务，延期期限原则上不超过3个月。

- 四、资格要求

4.1 投标人需同时具备以下3项资质：

（1）工程咨询协会颁发的工程咨询单位甲级资信证书（业务范围须包括市政公用工程），或通过全国投资项目在线审批监管平台备案（备案专业须包括市政公用工程，服务范围须包括规划咨询和项目咨询）；

（2）工程设计综合甲级资质，或市政行业设计甲级资质，或市政行业设计（燃气工程、轨道交通工程除外）甲级资质；

（3）工程勘察综合资质甲级，或工程勘察专业类（岩土工程）甲级。

4.2 项目负责人资质要求:具有给排水专业高级（或以上）工程师职称或者具有注册公用设备工程师（给水排水）资格且注册于投标人本单位。

4.3 投标人须在东莞市水务局“水务工程建设管理信息系统”(简称“水务信用系统”)建立企业类型信用信息档案(即“信用档案”)，如投标人已在东莞市水务局“水务信用系统”有本项目对应的企业类型（即“设计”）信用信息档案(即“信用档案”)，相应企业类型信用档案状态不能为“限制投标及承接业务”状态。如没有建立企业类型信用信息档案的投标人，必须承诺在结果公示结束后一个月内完成登记手续（须提供承诺函，格式自拟），没有按承诺办理登记手续的中标人，招标人有权取消其中标资格；

投标人须在东莞市住房与城乡建设局信用管理系统办理好企业信息备案登记，如投标人已在东莞市住房与城乡建设局网站“工程设计企业”企业名单中，相应企业类型状态不能为“限制投标”或“限制投标及承接工程”状态。如没有办理登记的投标人，必须承诺在结果公示结束后一个月内完成登记手续（须提供承诺函，格式自拟），没有按承诺办理登记手续的中标人，招标人有权取消其中标资格。

4.4 投标人2023年1月1日以来具有一份市政给排水工程设计业绩（该业绩设计内容须含有市政给排水管网设计或污水处理厂设计或供水厂设计或市政生活污泥处理处置项目设计）（合同签订日期为2023年1月1日或以后）。

五、投标报价及服务费支付方式

5.1 投标人无需就本项目进行具体报价，仅须要按照投标文件规定格式要求进行填报投标报价表。单项咨询设计服务费参照《国家计委关于印发建设项目前期工作咨询收费暂行规定的通知》（计价格〔1999〕1283号）、《广东省物价局、广东省计划委员会转发国家计委关于印发建设项目前期工作咨询收费暂行规定的通知》（粤价〔2000〕8号）、《工程勘察设计收费标准》（2002年修订本）及《广东省建设工程概算编制办法》(2014)等标准的80%计算。服务费不适宜参照上述标准计算的，以第三方造价咨询单位出具的造价文件计取。

5.2 按5.1条计算后，单项咨询设计服务费不足2000元的，按2000元计。

5.3 单项咨询设计服务费为包干价，包括了中标人完成招标文件及单项咨询设计服务合同约定的全部工作所需支付的全部费用，包括但不限于人工费、办公设备费、交通费、差旅费、会务费、专家费、科技成果应用或转化费、管理费、保险费、利润、税金及风险等中标人完成合同约定所有服务内容所需的全部费用。

5.4 单项咨询设计服务费的具体付款方式按照单项咨询设计服务合同约定执行。

5.5 项目申请报告的编制费用参照可行性研究报告的编制费用计算。

六、服务管理

6.1 在协议服务期内，招标人可委托中标人开展咨询设计服务。其中，工程类咨询设计服务根据项目投资分为400万元以下、400万元以上（含）1亿元以下及1亿元以上（含）三档业务进行派单，具体为：

第一档：投资400万元以下的项目实行区域化派单方式，对全市划分为4个片区，每个片区固定由一个库内单位承接，各片区划分情况为第一片区（南城街道、东城街道、莞城街道、万江街道、石龙镇、石碣镇、高埗镇、中堂镇）、第二片区（长安镇、厚街镇、虎门镇、沙田镇、滨海湾新区、麻涌镇、道滘镇、洪梅镇、望牛墩镇）、第三片区（石排镇、茶山镇、寮步镇、大朗镇、大岭山镇、松山湖管委会、东坑镇、横沥镇、企石镇）、第四片区（桥头镇、常平镇、黄江镇、凤岗镇、塘厦镇、清溪镇、樟木头镇、谢岗镇），招标人有权根据实际情况对各区域划分及相应服务单位进行调整，同时，第一片区及第二片区服务单位两两互备，第三片区及第四片区服务单位两两互备；

第二档：投资400万元以上（含）1亿元以下的项目原则上由水务环境集团下属子公司以单项进行派单，招标人有权根据需要择优选取服务单位；

第三档：投资1亿元以上（含）的项目由招标人通过综合评选方式择优选取服务单位。

非工程类项目以单项进行派单，招标人有权根据需要择优选取服务单位。

6.2 在协议服务期限内，招标人有权定期针对中标人在人员投入、进度控制、成果质量、投资控制、现场配合等方面进行考评，并根据考评结果进行排名，考评结果将作为6.1条中择优选取服务单位的参考依据之一。同时，招标人有权根据考评结果对中标人进行奖惩，包括但不限于增减项目派单次数，暂停派单资格等。

6.3 如发现中标人有下列情形之一并查证属实的，将取消其服务资格，并按有关法律法规追究其相应责任：

（1）提供虚假信息、误导或欺骗招标人，以谋取非法利益的；

（2）违反了诚实信用和投标承诺，没有严格执行相关质量、服务和收费标准，损害招标人利益的；

（3）由于设计原因造成的重大事故，导致恶劣影响的；

（4）拒绝接受招标人监督、检查的；

（5）出现信用危机、财务危机、生产经营危机甚至破产、倒闭，无法继续履行合同的；

（6）采用非法手段进行不正当竞争，构成恶劣影响的；

（7）相应资质被降级或吊销的；

（8）擅自将合同项下的权利义务转让给第三方的；

（9）存在其他重大违法、违规行为的。

6.4 招标人有权根据需求情况，依法委托有资质的第三方承接本合同范围内的业务。

6.5 招标人有权根据需求情况，适时补充其他协议服务单位。

6.6 招标人有权通过签订补充协议的形式对合同条款进行调整，包括但不限于：服务要求、项目分配及考评方式、违约处罚等。若中标人不能接受当中的条款，有权放弃协议服务资格，向招标人提出终止合同并申请退还履约担保。

七、服务要求

7.1 中标人应在开展咨询设计服务前与招标人签订书面单项咨询设计服务合同，并在其资格许可、招标人委托范围、咨询设计合同约定的职责和权限内办理相关咨询设计事宜，提供相关咨询设计服务。

7.2 中标人须设置项目专职主管，该专职主管必须是中标人单位的正式员工，负责对本项目的服务范围、服务质量的检查监督及与招标人日常业务联系。若因特殊原因需更换项目专职主管，需经招标人书面同意。

7.3 中标人需提供员工管理服务规范要求及确保服务质量达标的具体措施。

7.4 中标人须承诺无条件接受招标人的工作安排、指导、检查、监督及协调。

7.5 中标人根据本项目所需，组建服务团队，配备数量充足的各专业技术人员和必要的设备。投标人在投标文件的服务方案中明确投入的各专业技术人员和设备。

7.6 中标人提供给招标人的最终成果要齐全可靠，符合国家或行业有关规程、规范，并对其合法性、真实性、准确性负责。若由于中标人工作失误造成招标人损失的，招标人有权索赔。

7.7 中标人应无条件提供技术支持，参与招标人或有关部门组织的有关评审会；中标人应对不符合要求的内容无条件进行修改。

7.8 中标人应根据实际需要，在项目现场驻点提供相关服务。如中标人需要更换技术人员，应提前7天向招标人书面申请，经招标人同意后方可更换，如替换的人员不符合中标人承诺的标准的，招标人可以拒绝更换。招标人有权根据具体项目的实际情况要求中标人对其服务团队人员进行调整和更换。

7.9 中标人必须在东莞市内设有办公场所，且承诺能够在接到委托通知后24小时内上门办理承接委托事宜，应当根据招标人所提出服务需求按单项服务合同约定的时间向招标人提交成果文件，由于中标人原因，延误了成果文件交付时间，每延误一天，应减收该项目应收咨询设计费的千分之二。逾期超过30天的，招标人有权选择解除合同，并同时依法委托有资质的第三方继续履行本合同义务，由此产生的费用由中标人承担。

7.10 中标人应按合同约定的时间提交服务成果，且提交的项目成果文件必须通过相关行政主管部门审批并取得相关批复文件或招标人审核通过。

7.11 根据招标人业务范围，投标人应知悉本项目咨询设计服务包含大量零星维修、改造类项目、（如供水管网、污水管网、供水厂、污水厂等），种类繁多、分布零散、施工点多、工期紧张、灵活性大、因素复杂、项目大小不一，投标人应及时响应招标人各项目工期要求，按招标人要求时间完成工作任务，且在技术投标文件中提出详细的服务质量、进度等保障措施。

八、技术要求

8.1 中标人按本合同开展咨询设计服务，必须遵循国家、省、市有关法律法规，严格执行与之相关的现行的技术标准、技术规范和规范性文件，满足项目前期立项、设计和施工需要以及其他相关规定。

8.2 中标人按本合同开展咨询设计服务，需承担工程施工过程直至竣工验收前的设计服务，配备足够数量的技术人员提供现场技术服务等工作，并保证变更设计满足施工进度要求。

8.3 中标人按本合同开展项目咨询设计服务，必须按项目审查单位的要求修改技术文件、图纸，直至通过审查。

8.4 中标人按本合同开展项目咨询设计服务，中标人应配合招标人向建设行政主管部门报审前期立项文件、初步设计至施工图设计文件等管理程序必须的技术文件及办理有关的报建手续，并按招标人要求准备汇报材料。

8.5 如果因实际情况需要签订补充协议的，比如单独立项项目的结算需要，或者工程项目的项目公司是招标人权属分公司、子公司（或关联公司），或者其它实际情况，中标人需就单独项目签署单项目服务合同，单项服务合同中的服务收费保持不变。

8.6 中标人在接到招标人通知后不得拖延、拒绝签订单项服务合同，中标人不得以项目所在地偏远或者工程量过少为由拒绝实施设计任务，否则需承担招标人因此产生的一切损失，且招标人有权解除相应服务合同。

8.7 招标人及权属企业所负责的维修、整改等项目分散于全市各镇街，项目规模大小不一，工程量也多少不一，中标人不得以项目所在地偏远或者工程量过少为由拒绝实施设计任务。

九、成果要求

9.1 咨询设计业务依据以招标人提供的设计要点和有关资料为准。

9.2 咨询设计成果须满足相关规范要求及相应审查阶段的要求，满足项目前期立项、设计和施工需要以及其他相关规定。其中若属于市发改局立项项目或政府部门要求的其他项目，勘察报告必须通过施工图审查单位审查和主管部门等相关部门审查备案。招标人对勘察成果的验收并不能免除承包方对勘察成果报告应承担的质量责任。

9.3 咨询设计成果的验收标准：最终成果文件必须通过相关行政主管部门审批的方式验收，具体以取得相关行政主管部门的批复文件为准；或由招标人自行组织鉴定会或委托专家评审的方式验收，验收标准为符合国家法律法规及本合同约定，并取得鉴定会成员或专家评审成员一致通过。

十、知识产权保证及保密

10.1 中标人须承诺在履行本合同（包括单项服务合同）所产生的所有相关技术资料、图表、服务成果等的所有权、知识产权或其他权利均归招标人所有。

10.2 中标人保证本合同项下的技术、服务等成果文件全部或其任何一部分免受第三方提出的侵犯其专利权、商标权、著作权或其他知识产权的起诉。如有违反，造成招标人损失的，中标人应当予以全部赔偿并向招标人支付与中标人履约担保等额的违约金。

10.3 无论中标人是否明示，均视为其已经支付了对他人持有的专利权和版权、设计或其他知识产权而需要向其他方支付的版税或其他费用。如因中标人未依法向第三方支付应缴版税或其他费用造成招标人任何经济损失的，由中标人承担全部赔偿责任。

10.4 中标人应对其在提供服务过程中接触到的以及招标人提供的所有商业及技术资料信息予以保密，直至上述资料信息被依法公开为止，未经招标人书面许可，中标人不得向第三方透露或以非本合同目的使用。中标人完成相应单项服务后需将上述资料以及其他中标人在提供服务过程中所使用的技术资料全部归还招标人，保证不得擅自以任何形式留存。有关工程资料的收集和整理由中标人负责，招标人予以配合。