用户需求书

- 基本情况

1. 由东莞市尚源环能科技有限公司负责投资建设的东莞市污泥集中处理处置项目（下称“污泥项目”，地址是广东省东莞市沙田镇立沙中路（东莞市丰业固体废物处理中心北面）），计划于2026年6月投产运营，需要将全市生活污水处理厂产生的污泥（含水率不高于60%，除非特殊说明，本用户需求书的污泥均已折算成含水率60%）转运至污泥项目，以保障污泥妥善处理处置，因此，开展污泥运输管理服务采购项目（下称“运输项目”或“本项目”）。

2. 目前东莞市共有69家生活污水处理厂，预计污泥项目运营期第一、二年的负荷率平均值为1400吨/日，满负荷状态下可达2000吨/日。招标人计划提供20台载重30吨的纯电污泥运输车和5台载重20吨的纯电污泥运输车（具体数量以合同约定为准），需要中标人提供运输车队管理服务，各污水处理厂清单如下：

| 序号 | 所在片区 （按流域划分） | 污水厂简称 | 单程运输距离（km） | 产泥量（t/d） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 东引运河片区 | 茶山厂 | 38.90 | 21.34 |
| 2 | 东引运河片区 | 常平东厂二期 | 58.70 | 11.03 |
| 3 | 东引运河片区 | 常平东厂一期 | 58.70 | 18.88 |
| 4 | 东引运河片区 | 常平西厂二期 | 51.80 | 27.99 |
| 5 | 东引运河片区 | 常平西厂一期 | 51.80 | 36.01 |
| 6 | 东引运河片区 | 大岭山连马厂一期 | 37.70 | 25.16 |
| 7 | 东江下游片区 | 道滘厂 | 15.40 | 9.19 |
| 8 | 滨海湾片区 | 东城牛山厂二期 | 28.70 | 5.24 |
| 9 | 滨海湾片区 | 东城牛山厂一期 | 28.70 | 6.69 |
| 10 | 东引运河片区 | 东城温塘厂一期 | 35.10 | 14.40 |
| 11 | 石马河片区 | 凤岗雁田厂一二期 | 83.30 | 16.98 |
| 12 | 石马河片区 | 凤岗竹塘厂二期 | 78.60 | 20.33 |
| 13 | 石马河片区 | 凤岗竹塘厂一期 | 78.60 | 11.58 |
| 14 | 东江下游片区 | 高埗厂二期 | 28.70 | 6.97 |
| 15 | 东江下游片区 | 高埗厂一期 | 28.70 | 12.31 |
| 16 | 东引运河片区 | 横沥东坑厂一期 | 46.80 | 30.31 |
| 17 | 滨海湾片区 | 厚街沙塘厂二期 | 17.00 | 31.05 |
| 18 | 滨海湾片区 | 厚街沙塘厂一期 | 17.00 | 32.42 |
| 19 | 滨海湾片区 | 虎门海岛厂一期 | 20.60 | 2.11 |
| 20 | 滨海湾片区 | 虎门宁洲厂二期 | 30.40 | 34.32 |
| 21 | 滨海湾片区 | 虎门宁洲厂三期 | 30.40 | 18.37 |
| 22 | 滨海湾片区 | 虎门宁洲厂一期 | 30.40 | 35.16 |
| 23 | 东引运河片区 | 黄江厂二期 | 54.50 | 20.33 |
| 24 | 东引运河片区 | 黄江厂一期 | 54.50 | 16.22 |
| 25 | 东引运河片区 | 寮步竹园厂二期 | 33.40 | 4.81 |
| 26 | 东引运河片区 | 寮步竹园厂三期 | 33.40 | 23.19 |
| 27 | 东引运河片区 | 寮步竹园厂一期 | 33.40 | 30.08 |
| 28 | 东江下游片区 | 麻涌厂二期 | 16.90 | 4.92 |
| 29 | 东江下游片区 | 麻涌厂一期 | 16.90 | 7.48 |
| 30 | 东引运河片区 | 南畲朗厂 | 46.00 | 62.87 |
| 31 | 石马河片区 | 企石厂 | 57.20 | 12.78 |
| 32 | 石马河片区 | 桥头厂二期 | 63.20 | 11.47 |
| 33 | 石马河片区 | 桥头厂一期 | 63.20 | 11.25 |
| 34 | 石马河片区 | 清溪厦坭厂二期 | 76.30 | 6.53 |
| 35 | 石马河片区 | 清溪厦坭厂一期 | 76.30 | 16.04 |
| 36 | 石马河片区 | 清溪长山头厂一二期 | 72.30 | 22.82 |
| 37 | 滨海湾片区 | 沙田福禄沙厂二期 | 12.10 | 6.72 |
| 38 | 滨海湾片区 | 沙田福禄沙厂一期 | 12.10 | 10.92 |
| 39 | 东江下游片区 | 石碣沙腰厂二期 | 32.70 | 15.57 |
| 40 | 东江下游片区 | 石碣沙腰厂一期 | 32.70 | 16.07 |
| 41 | 东江下游片区 | 石龙新区厂 | 42.20 | 7.13 |
| 42 | 东江下游片区 | 市区厂三期 | 20.60 | 88.46 |
| 43 | 东江下游片区 | 市区厂一二期 | 20.60 | 28.35 |
| 44 | 东引运河片区 | 松北厂二期 | 41.40 | 14.68 |
| 45 | 东引运河片区 | 松北厂一期 | 41.40 | 10.00 |
| 46 | 东引运河片区 | 松南厂二期 | 51.30 | 34.04 |
| 47 | 东引运河片区 | 松南厂一期 | 51.30 | 41.53 |
| 48 | 石马河片区 | 塘厦白泥湖厂 | 70.90 | 9.26 |
| 49 | 石马河片区 | 塘厦林村厂二期 | 70.10 | 13.65 |
| 50 | 石马河片区 | 塘厦林村厂一期 | 70.10 | 49.76 |
| 51 | 石马河片区 | 塘厦石桥头厂 | 73.50 | 15.95 |
| 52 | 东江下游片区 | 万江厂二期 | 19.30 | 9.47 |
| 53 | 东江下游片区 | 万江厂一期 | 19.30 | 10.70 |
| 54 | 东江下游片区 | 望洪厂 | 13.00 | 7.41 |
| 55 | 石马河片区 | 虾公潭厂 | 12.90 | 5.25 |
| 56 | 石马河片区 | 谢岗厂二期 | 69.90 | 8.54 |
| 57 | 石马河片区 | 谢岗厂一期 | 69.90 | 11.25 |
| 58 | 石马河片区 | 樟木头厂三期 | 63.40 | 7.30 |
| 59 | 石马河片区 | 樟木头厂一二期 | 63.40 | 15.94 |
| 60 | 石马河片区 | 樟木头裕丰厂 | 63.20 | 0.41 |
| 61 | 滨海湾片区 | 长安三洲厂 | 39.80 | 41.01 |
| 62 | 滨海湾片区 | 长安新区厂 | 37.40 | 67.82 |
| 63 | 东江下游片区 | 中堂厂二期 | 23.40 | 8.17 |
| 64 | 东江下游片区 | 中堂厂一期 | 23.40 | 7.79 |
| 65 | 东引运河片区 | 横沥东坑厂二期 | 51.00 | 19.20 |
| 66 | 东引运河片区 | 大岭山连马厂二期 | 40.00 | 12.40 |
| 67 | 东引运河片区 | 松山湖高新厂 | 65.00 | 2.60 |
| 68 | 东引运河片区 | 黄江梅塘南厂一期 | 62.00 | 0.34 |
| 69 | 东引运河片区 | 松山湖科学城厂 | 65.00 | 3.49 |

上述单程运输距离和污泥量均为暂估值，不作为实际运输距离和运输量，招标人有权根据实际需求进行调整，包括扩大污水处理厂的范围。最终需要运输的污水处理厂以及每座污水处理厂需要运输的污泥量，以招标人现场具体需求为准，中标人应无条件响应。

- 总体采购要求

  - 服务期：自合同签订之日起2年。

  - 采购内容：共确定1家服务单位，提供污泥运输管理服务，包括但不限于对招标人提供的车辆进行管理并调度，并提供运输车队、车辆充电、车辆停放、车辆维修及日常维护等相关配套服务。

  - 采购量：暂估为95万吨，前述采购量为暂定量，仅作为便于中标人了解项目情况使用，不作为招标人最终委托运输量的保证，中标人不得因实际污泥运输量增减而要求招标人提供任何形式的补偿或赔偿。在服务期内，当需要转运污泥时，招标人通知中标人到指定污水处理厂或污泥项目现场进行运输。

- 服务内容

中标人负责提供将污泥从东莞市区域内的污水处理厂运至东莞市污泥集中处理处置项目的24小时不间断运输管理服务，按照招标人要求及时完成污泥收运任务，服务范围具体如下：

  - 中标人负责提供运输车队，运输车队由车队长、驾驶员、管理员等组成，其中实际承担道路运输工作的驾驶员须具备A2驾驶证与道路运输从业资格证（货运），相关证件需向招标人报备；且负责运输车队的安全管理，包括安全教育、安全培训、隐患排查和应急演练；

  - 中标人负责根据污泥项目的现场调度指令进行车辆及车队派出工作，前往指定污水处理厂将污泥运至污泥项目；

  - 中标人负责提供厂外专用的车辆停放场地，污泥项目内只提供用于厂内排队临时等候的停放车位；

  - 中标人负责提供车辆的充电服务；

  - 中标人负责运输相关信息填报、单据整理及台账登记工作；

  - 中标人负责运输车辆的维修、GPS维护、年审、日常维护、日常清洗等工作；

  - 中标人负责定期将车辆送到招标人指定地点进行保养，跟进保养情况，保养的费用由招标人负责；

  - 其他日常配合服务。

- 运输服务费

  - 中标人的投标报价为不含税单价（单位：元/吨），具体计算如下：

（1）（不含税）服务费=不含税服务费单价（单位：元/吨）×运输污泥重量（吨）；

（2）污泥重量以招标人指定的第三方过磅数量为准，称重的过磅费用由招标人承担。若中标人对过磅重量有异议的，由双方共同指定的第三方对过磅重量进行复核，费用由中标人承担。

  - 本项目结算方式为按月结算，次月10号前，中标人将相关对账资料递交招标人审核，在双方确认对账信息后，中标人开具等额增值税发票至招标人，招标人在20个工作日内支付相关费用至中标人。

  - 在本项目履行过程中，服务费单价（即销售额，不含中标人销项税额）不随法律法规政策、物价人工等调整而进行调整（合同明确约定可调整的除外），未经招标人书面确认，中标人（包括但不限于中标人指定的第三方）无权增加任何费用。

  - 本项目不含税服务费单价包括了中标人中标后为完成招标文件和合同规定的全部工作所需支付的一切费用，服务费单价为包干价，包括但不限于中标人履行本合同所发生的服务范围内所需的人工费（工资、福利、加班费、补贴、牌照领取、考试培训、食宿、体检、劳保用品、保险等费用）、车辆管理、车辆检维修、车辆保养、充电服务、厂外长期及临时停放、GPS维护及通讯、车辆年审、日常配合服务、中标人复核污泥重量的称重费（如有）、中标人销项税额以外的税费、利润等合同实施过程中产生的全部直接和间接费用。增值税按合同约定计算。依法计得并根据采购项目合同约定确定的销项税额由招标人承担。

- 服务要求

  - 中标人必须是中华人民共和国具有独立法人资格的道路运输企业，具备有效期内的《道路运输经营许可证》，经营范围含道路普通货物运输。

  - 中标人必须具备有效期内的ISO三体系证书，即环境管理体系认证证书、职业健康安全管理体系认证证书、质量管理体系认证证书。

  - 在合同签订之日起【10】个自然日内，中标人应提供专用停车场的自有证明或租赁合同（该租赁合同有效期需在本次采购合同的有效期之后），并提供场地平面图及设计方案（可采用集中或分散式布局形式）。停车场应按国家、地方或行业相关规范标准进行设计；并要求在合同签订之日起【45】个自然日内，专用停车场具备使用条件。

  - 中标人应提供与本项目匹配的充电服务，若中标人选择社会充电站进行充电，应在在合同签订之日起【10】个自然日内提供充电站相关资料（显示充电站位置、货车充电枪数量及功率等信息）和相关采购服务协议（该协议有效期需在本次采购合同的有效期之后），从而保障本项目运输车辆运行稳定性；若中标人选择自建充电站，应在中标后【10】个自然日内提供充电设施建设方案及承诺书，说明充电设施建设规模及建设计划，并在合同签订之日起【40】个自然日内建成并投用，相关报建手续及费用由中标人承担。

  - 中标人在运输过程中因违章、违规、违法、公共物品损坏等行为而产生的责任、记分、罚款等均由中标人承担。

  - 中标人应按照投标承诺的人车比例实行矩阵配置、人车绑定管理，驾驶员信息须完整向招标人报备并动态更新，未经招标人同意，不得擅自更换驾驶员。

  - 中标人须为运输车队配备相应的劳动防护用品，并对所有人员进行岗前培训以及定期的安全培训、交通相关法律法规教育。

  - 在装、运输、卸污泥过程中，中标人须按以下要求做好过程资料，并每天10：00前在招标人指定的平台按照招标人的要求填报并上传相关资料，资料要求包括但不限于：污泥装车过程照片及视频水平、过磅单签字、污泥卸车照片或。

  - 每日，中标人应与招标人或招标人指定第三方对前一日的平台上报数据和磅单、污泥转移联单、污泥运输签证表上的数据进行初次核对，确认前一日的污泥运输数量。

  - 中标人在运输污泥过程中，应配合招标人按照规范填写有关转移联单，中标人和招标人交接时共同核对填写并盖章，并配合办理东莞市主管部门相关备案手续。

  - 中标人按7天/次的频次，根据初次核对确认的污泥转移运输数量和资料填报要求，向招标人提交经中标人盖章确认的转移联单、污泥运输签证表(含电子文档)等资料。招标人对接收的资料复核后，发现资料有误的，中标人必须在3日内按要求重新提交。招标人将复核后的资料送污泥产生单位盖章确认，经中标人、污泥产生单位、招标人共同签字/盖章确认后，确定该批次污泥转移运输数量，并由招标人交东莞市生态环境部门留存备查。

  - 中标人应严格按照保养手册到招标人指定地点对车辆进行保养。

  - 中标人应当配合招标人或招标人指定接卸地点现场人员调度，遵守装车、卸车现场安全作业行为规范。在接收污泥时必须严格遵守招标人或招标人指定接卸地点的现场安全、环境、质量管理要求以及相关管理规定，根据招标人安全管理要求做好相关防护措施，维护好招标人或招标人指定接卸地点场地卫生环境现象，每车离场前必须清扫干净装车、卸车区域地面，保持该区域卫生情况良好。

  - 中标人应建立并执行车辆外观定期清洁制度，确保所有运营车辆（包括车头、车身、货箱等）至少每两周进行一次全面、彻底的清洗，以保持车体洁净。

  - 中标人有义务维护车辆上由招标人指定的企业标识、Logo、广告图文等完整、清晰。如发现标识、Logo因自然磨损、污染等原因导致褪色、破损或无法清晰辨识，中标人应在发现或收到招标人通知后5个工作日内，自费按照招标人提供的标准进行修复或重新喷涂。

  - 中标人对运输过程的环境、安全负全责。运输过程中，中标人应进行全过程监控和管理，防止因裸露、散落、泄漏、随意丢弃或倾倒等造成二次污染，中标人负责做好污泥运输及装卸过程的安全、卫生及防止污泥污染扩散工作。运输过程中导致环境污染的，由中标人承担相应的行政责任及经济责任，并承担由此产生的一切行政和经济法律责任。

  - 中标人在招标人或招标人指定装卸地点厂区内按指定路线完成污泥运输工作，中标人车辆在招标人或招标人指定接卸地点厂区内的安全由中标人自行负责，在行驶过程中如对招标人或招标人指定接卸地点的构筑物及设备或人员造成侵害的，或对第三方人身或财产造成损害的，负责修复或照价赔偿，并在月度结算费用中罚款10000元/次。

  - 在运输过程中发生燃烧、爆炸、污染、中毒或者被盗、丢失、流散、泄漏等事故，中标人应当立即采取紧急处理措施，应当立即向公安部门、中标人、招标人、环境保护行政主管部门报告，说明事故情况，并采取一切可能的警示措施和应急措施，积极配合有关部门进行处置。

  - 在运输过程中，中标人应保证GPS 定位系统能正常接收信号，运输全程纳入定位管理，若运输过程中出现信号无法正常连接或中断的，期间发生交通运输事故或运输过程中导致环境污染的，中标人须负主要责任，并承担由此产生的一切行政和经济法律责任。

  - 招标人有权监督、查阅污泥运输车辆的行车记录或数据，若发现中标人存在中间装卸操作、偷排偷倒等问题，招标人有权终止合同并追究中标人的违约责任，因此导致的法律及相关责任由中标人承担。

  - 实际承担道路运输工作的驾驶员须具备A2驾驶证和《中华人民共和国道路运输从业人员从业资格证》或相关从业资格证并在核定的从业范围。在从事道路运输活动时，应当携带相应的从业资格证件，并应当遵守国家相关法规和道路运输安全操作规程，不得违法经营、违章作业。

  - 中标人应按照招标人通知的时间和运输量安排车辆到指定的地点将污泥及时运输至招标人指定的处理处置地点。如果车辆到达时间比要求时间晚于3小时或以上，招标人可追究中标人违约责任：每次向招标人支付违约金【1000】元/车，上述违约金每月总额累计最高不超过【10000】元。中标人每月累计出现3次或以上前述事件的，招标人有权单方面解除合同，并有权委托其他运输服务单位，因此对招标人产生的经济损失，招标人将根据合同约定追究中标人的违约责任。

  - 中标人需安排专人负责管理及调度运输车辆，在运输污泥前向招标人提交承担道路运输工作的驾驶员资料、运输路线。收集每车污泥的电子地磅的称重单（含载泥前的称重单和载泥时的称重单），建立污泥运输台账，详细、如实记录污泥接收量、装车地点、卸车地点、运输距离等情况，并接受招标人的监督、管理，并如实向招标人反映污泥收运情况。

  - 中标人不得将招标人交付的污泥交由第三方运输，禁止转包，否则，由此导致的一切责任和风险全部由中标人承担，并根据合同的约定承担违约责任，赔偿由此给招标人造成的损失。

  - 中标人承诺中标后，将严格遵守招标人（或招标人上级单位）提出或调整的日常管理制度或相关管理要求。中标人服务期间，出现不服从招标人（或招标人上级单位）提出或调整的日常管理制度或相关管理要求，招标人有权取消其服务资格。

- 服务期届满移交要求

- 1.中标人需确保车辆外部油漆完好，车身无结构性损伤。

- 2.车辆应能正常启动、行驶，各项功能完好，无影响安全运行的故障或隐患。

- 3.移交前，由招标人对车辆进行现场查验。如车辆状况不符合上述约定的移交

标准，招标人有权要求中标人在期限内自费进行修复至达标状态，若限期内未完成修复并达到移交条件，招标人有权要求中标人支付违约金。

4.中标人应一并归还车辆的所有权文件、行驶证、原始保修手册以及随车工具等附件。

- 5.车辆完成移交并验收合格后，双方签署《车辆交接确认书》，作为本合同履行

完毕的凭证之一。

车辆交接确认书

| 移交方（乙方） |  | 接收方（甲方） |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 单位名称 |  | 单位名称 |  |
| 经办人 |  | 经办人 |  |
| 联系电话 |  | 联系电话 |  |

一、前言

根据双方于______年______月______日签署的《*****合同》（合同编号：__________，以下简称“原合同”），现服务期限届满/合同提前终止，双方同意按照原合同约定，对运营车辆进行交接。为明确交接时车辆状况及双方责任，特订立本确认书。

二、交接车辆信息

| 序号 | 车牌号码 | 车辆品牌型号 | 车架号（VIN） | 行驶里程（公里） | 动力电池序列号 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |
| 总计： | 重卡**台，自卸车**台 |  |  |  |  |

三、车辆文件及随车物品交接清单

| 文件/物品名称 | 数量 | 移交情况（完好/缺失/备注） |
| --- | --- | --- |
| 机动车登记证书 |  |  |
| 车辆行驶证 |  |  |
| 完税证明 |  |  |
| 车辆登记入户相关文件 |  |  |
| 质量服务卡或保修手册 |  |  |
| 车辆使用说明书或 用户手册 |  |  |
| 随车工具及备件清单 |  |  |
| 三包凭证 |  |  |
| 其他：______________ |  |  |

四、车辆状况确认

1.车身是否存在结构性损伤、变形：□是 / □否（如“是”，详见备注）。

2.车辆外部油漆是否完好，无明显划痕、锈蚀：□是 / □否。

3.甲方指定的企业标识、Logo是否完整、清晰、无褪色：□是 / □否（如“否”，乙方已于______年______月______日完成修复）。

4.是否存在未经甲方书面同意的改装或加装：□是 / □否（如“是”，详见备注）。

五、交接结论

经双方现场清点与确认：

甲方确认已收到本确认书第一、二条所列的全部车辆、文件及物品。双方确认，上述车辆的状况、外观及随车物品 □符合 / □基本符合 / □不符合 原合同约定的移交标准。

对于存在不符合项的车辆，双方同意按以下第______种方式处理：
（1）乙方在______年______月______日前自费完成修复，并再次经甲方验收。
（2）其他：___________

自本确认书签署之日起，上述车辆的保管责任、损毁及灭失风险正式由乙方转移至甲方。原合同项下关于车辆使用的权利与义务即告终止，但不影响原合同中关于保密、争议解决等持续性条款的效力。

六、签署

本确认书一式贰份，甲、乙双方各执壹份，自双方盖章并经授权代表签字之日起生效，作为原合同的有效组成部分。

| 移交方（乙方）确认： | 接收方（甲方）确认： |
| --- | --- |
| 单位（盖章）：_________________ | 单位（盖章）：_________________ |
| 授权代表（签字）：_____________ | 授权代表（签字）：_____________ |
| 日期：______年______月______日 | 日期：______年______月______日 |